**KHOA THỐNG KÊ - TIN HỌC**

**BỘ MÔN TIN HỌC QUẢN LÝ**

**BẢNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP**

**Sinh viên thực hiện: Học kỳ: Kỳ hè năm học 2020-2021**

**Họ và tên: Hồ Sĩ Tuấn Minh**

**Lớp:44K14** **MSV: 181121514112**

**Họ và tên: Ngô Văn Quốc Hưng**

**Lớp: 44k21.2 MSV: 181121521215**

**Giáo viên hướng dẫn: GV. Cao Thị Nhâm**

**Cơ quan thực tập: Công Ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÀ PHÊ PHONG NGUYÊN**

**Tên đề tài: Xây dựng trang web review sản phẩm cà phê và nguyên vật liệu pha chế Phong Nguyên.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **MÔ TẢ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN** | **Sinh viên thực hiện** | **Ghi chú** | |
| **1**  **(31/5-5/6)** | **Liên hệ GVHD và đơn vị thực tập.**  **KQDK: Liên hệ được GVHD và tìm được đơn vị thực tập** | Minh, Hưng |  | |
| **2**  **(7/6-12/6)** | **Xác định đơn vị thực tập, liên hệ Mentor từ phía công ty thực tập.**  **Thực hiện yêu cầu của công ty thực tập về nghiên cứu về công ty và tính đặc thù của công ty, kiến thức chuyên môn cần có.**  **Chọn đề tài và xây dựng đề cương, kế hoạch thực tập** | Minh, Hưng |  | |
| **3**  **(14/6-16/6)** | **Training về phần mềm và chọn ngôn ngữ xây dựng dự án Website:**  **Front-end: Html, CSS, Js, Boottrap**  **Back-end: Java, MySql** | Minh, Hưng | |  |
| **3,4,5**  **(21/6-3/7)** | **Mentor hướng dẫn đưa tài liệu học về các ngôn ngữ lập trình đã chọn.** | Minh, Hưng | |  |
| 17/6-22/6 | Nghiên cứu Html css cơ bản, Java core | Minh, Hưng | |  |
| 23/6-3/7 | Nghiên cứu html cs nâng cao và js, boottrap thông dụng  Nghiên cứu Java Web JSP Servlet JDBC và My SQL | Minh, Hưng | |  |
| **6**  **(5/7-10/7)** | **Thực hiện xây dựng thiết kế website review sản phẩm cà phê và dụng cụ pha chế Phong Nguyên** | Minh, Hưng | |  |
| 5/7 | Thiết kế giao diện demo | Minh | | Hưng hỗ trợ |
| 5/7 | Tìm kiếm dữ liệu hình ảnh | Hưng | | Minh hỗ trợ |
| 6/7-10/7 | Thiết kế giao diện chính | Minh, Hưng | |  |
| 6/7-10/7 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Hưng, Minh | |  |
| **7,8**  **(12/7-22/7)** | **Thực hiện xây dựng thiết kế website review sản phẩm cà phê và dụng cụ pha chế Phong Nguyên và viết báo cáo sơ bộ** | Minh, Hưng | |  |
| 12/7-20/7 | Lập trình chức năng theo yêu cầu | Minh, Hưng | |  |
| 21/7 | Viết báo cáo sơ bộ | Minh, Hưng | |  |
| 22/7 | Thử nghiệm website trên môi trường internet sử dụng tên miền. (Note lỗi) | Minh | |  |
| **8,9**  **(24/7-31/7)** | **Hoàn thiện dự án, hoàn thiện báo cáo.**  **Nạp bản final, thực hiện báo cáo** | Minh, Hưng | |  |
|  | Sửa và hoàn thiện dự và báo cáo  Nạp bản Final |  | |  |

*Đà nẵng, ngày … tháng … năm 20…*

**Sinh viên thực hiện**